|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  Приказ от 28.12.2020 №615-ос  Директор ГУО  «Гродненская городская гимназия»  Ю.И. Анисимова |
|  |

План мероприятий по охране труда

в ГУО « Гродненская городская гимназия»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование мероприятий по ОТ | Стоимость выполнения мероприятий | | Сроки выполнения мероприятий | Ответственные | Ожидаемая социальная эффективность | Примечание |
| планируемая | фактическая |
| 1. | | Текущий выборочный ремонт кабинетов (учебных и административных), санузлов, коридоров, рекреаций, лестничных маршей, спортзала. | 1000,00 руб. бюджетные средства;  5000,00 руб.внебюджетные средства (стройматериалы.) |  | 3 кв. | Мыслицкая И.В.- зам. директора по ХР, Ревдюк М.Э.- завхоз начальной школы. | Улучшение санитарно - гигиенических условий для 197 работников и 1203 учащихся. |  |
| 2. | | Поверка и ремонт монометров, перезарядка огнетушителей. | 925,00 руб. бюджетные средства |  | 3 кв. | Мыслицкая И.В.- зам. директора по ХР,  Ревдюк М.Э.- завхоз начальной школы | Выполнение требований пожарной безопасности для 197 работников |  |
| 3. | | Обслуживание АПС, СПИ «Молния», системы видеонаблюдения, системы кондиционирования. | 8406,94 руб. (бюджетные средства), |  | 1-4 квартал |  | Соблюдение требований пожарной безопасности для 197 работающих и 1203 учащихся. |  |
| 4. | | Подготовка к осенне- зимнему периоду 2021/2022 года | 5500,00 руб. бюджетные средства |  | 3 кв. | Мыслицкая И.В. -зам. директора по ХР,  Ревдюк М.Э. -завхоз начальной школы | Выполнение требований безопасности для 197 работников и 1203учащихся . |  |
| 5. | | Проведение текущего ремонта бассейна, производственный контроль в соответствии с договорами. | 1000,00 руб |  | 1-3 кв. | Мыслицкая И.В., - заместитель директора по ХР, Цынцевич А.И.- администратор | Обеспечение соблюдения санитарных правил и норм для бассейнов, соблюдение требований безопасности |  |
| 6. | | Продолжение работ по установке камер видео наблюдения ( 8 камер) | 3000,00 руб. внебюджетн. средства |  | 3 квартал | Мыслицкая И.В.,- заместитель директора по хозяйственной работе,  Ревдюк М.Э.- завхоз | Создание условий для профилактики травматизма для 197 работников и 1203 учащихся. |  |
| 7. | | Проведение электрофизических измерений электрооборудования | 1500,00 руб. (внебюджетные средства) |  | 3 кв. | Мыслицкая И.В.,- заместитель директора по хозяйственной работе.  . | Создание условий для профилактики травматизма для 197 работников и 1203 учащихся. Выполнение норм, требований по электробезопасности. |  |
| 8. | | Выполнение требований санитарных норм и правил по внутреннему и наружному освещению( замена нерабочих светильников, ламп, электронных плат, приборов учёта электроэнергии, трансформаторов тока). Установка энергосберегающих ламп. | 3500,0 руб. (внебюджетные средства) |  | В течение года | Мыслицкая И.В. заместитель директора по хозяйственной работе.  Ревдюк М.Э.- завхоз | Соблюдение специфических санитарно- эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования. |  |
| 9. | | Приобретение спецодежды для технических работников: сторожей, рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. | 200,00 руб. (внебюджетные средства) |  | В течение года | Мыслицкая И.В. заместитель директора по хозяйственной работе;  Ревдюк М.Э.- завхоз;  Орлова С.П.- инженер по охране труда | Улучшение условий труда для 60 технических работников, профилактика профессиональных заболеваний |  |
| 10. | | Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств | 2000,00 руб. внебюджетные средства); 1350,00 руб. бюджетные средства. |  | В течение года | Мыслицкая И.В., заместитель директора по хозяйственной работе  Ревдюк М.Э. - завхоз | Улучшение санитарно-гигиенического состояния в гимназии и условий труда для 197 работников |  |
| 11. | | Благоустройство прилегающей территории (высадка рассады, обрезка деревьев и кустарников, покос травы) | 2500,00 руб. (внебюджетные средства) |  | 2-3 кв. | Мыслицкая И.В.- заместитель директора по хозяйственной работе;  Ревдюк М.Э.- завхоз | Улучшение условий пребывания в гимназии для 197 работающих и 1203 учащихся. |  |
| 12. | | Оборудование входа (выхода) гимназии управляемым перегораживающим устройством. | 11601,40 руб. (внебюджетные, спонсорские средства) |  | 3 квартал | Мыслицкая И.В. -заместитель директора по хозяйственной работе | Соблюдение требований безопасности для 1203 учащихся и 197 работающих |  |
| 13. | | Изготовление проекта на капитальный ремонт АПС в бассейне и спортивном зале. | 1000,0 руб.  (внебюджетные средства) |  | 3 квартал | Мыслицкая И.В.- заместитель директора по хозяйственной работе | Соблюдение требований пожарной безопасности |  |
| 14 | | Выборочный ремонт и замена частей АПС |  |  | 2-3 квартал | Мыслицкая И.В.- заместитель директора по хозяйственной работе.  Ревдюк М.Э.- завхоз, | Соблюдение требований пожарной безопасности |  |
| 15. | | Обеспечение работников санаторно-курортными путёвками |  |  | По мере выделения | Панасевич Л.Ю.,- председатель профкома, Гайдукевич Т.А.- член профкома | Оздоровление работников |  |
| 16. | Комплектование медицинских аптечек | | 150,00руб. (внебюджетные средства) |  |  | Орлова С.П.- инженер по охране труда, заведующие кабинетами. | Соблюдение требований по охране труда для педагогов, работающих в кабинетах и помещениях ежедневного контроля. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Протокол №39 от 17.12.2020 |  |  |